Утверждаю:

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА МУП " ЖКУ" ООО " Монтажкомплектсервис" январь 2014г.

| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт, выполн. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А. Стены, фасады |
|  |  | Итого | тр |  | 0.0 |  |  |
| Б. Перекрытие |
| 1 | Установка чердачного люка | Горького 2-1 подъезд | тр |  | 6.0 |  |  |
| 2 |  | Итого: |  |  | 6.0 |  |  |
|  | В. Кровли |
| 3 | Дополнительное утепление чердачного рперекрытия | Куйбышева 63-кв.51 | м2 | 72 | 21.0 |  |  |
| 4 | Итого : |  |  | 21.0 |  |  |
|  | Д. Печи, очаги , трубы |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные блоки |
| 5 | Смена дверного блока внутреннего | Советская д.60 под. 1,8 | тр |  | 28.0 |  |  |
| 6 |  | Итого: | тр |  | 28.0 |  |  |
| 3. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| И. Внешнее благоустройство. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  | К.Отделочные работы |
| 7 | Ремонт лестничныхз клеток | Горького д.2 п. 1,2,3,4 | тр |  | 120.0 |  |  |
|  | (ремонт штукатурки.известковая окраска. |  |  |  |  |  |  |
|  | масляная окраска стен. Дверей: Окон. |  |  |  |  |  |  |

| <— | ремонт полов) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | Итого: | тр |  | 120.0 |  |  |  |
|  | Л. Водопровод; канализация: |  |
| 9 Смена участков трубопроводов ХВС | Бульварная 4 кв.51,55,59,63,67 | ■ тр |  | 12.5 |  |  |  |
| 10 |  | Итого: | тр |  | 12.5 |  |  |  |
|  | Отопление |  |
| 11 | Ремонт сисю.мы отопления | Жилой фонд | тр |  | 20.0 |  |  |  |
| 13 |  | Итого: | тр |  | 20.0 |  |  |  |
|  | Н. Электроснабжение |  |
| 14 | Ремонт системы электроснабжения | Жилой фонд (аварийные работы) | т.р |  | 3.0 |  |  |  |
|  | Смена светильников на энергосберегающие | Писцова 9 | шт | 28.0 | 33.6 |  |  |  |
|  |  |  | т.р |  |  |  |  |  |
| 15 16 | Установка ОДПУ электроэнергии без стоимости прибора | Ухтомского 1 | т.р |  | 4.0 |  |  |  |
|  |  | Ухтомского 19 |  |  | 4.0 |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 44.6 |  |  |  |
| 17 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома | т.р. |  | 10.0 |  |  |  |
| 18 |  | Итого: | тр |  | 262.1 |  |  |  |

Составил

| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| --- |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Монтажкомплектсервис" |  |  |  |
| февраль 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | А. Стены, фасады |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | тр |  | 0.0 |  |  |
| Б. Перекрытие |
|  |  | Итого: |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  | В. Кровли |  |  |  |  |  |
| 1 | Дополнительное утепление чердачного | Свободы 37-кв.65 | м2 | 60.0 | 13.6 |  |  |
|  | перекрытия толщ.5см |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Итого : |  |  | 13.6 |  |  |
|  |  | Д. Печи, очаги , трубы |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные блоки |
| 3 | Устанолвка дверного полотна | Ухтомского 1 | тр |  | 8.0 |  |  |
|  | вхзода в подвал |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Итого: | тр |  | 8.0 |  |  |
| З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды |
| 5 | Установка поручней | Свободы 37-2 подъезд | м | 3 | 2.5 |  |  |
| 6 |  | Итого: | тр |  | 2.5 |  |  |
| И. Внешнее благоустройство. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | К.Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт лестничныхз клеток | Куйбышева 57-1.2подъезды | м2 |  | 100.0 |  |  |
|  | (ремонт штукатурки.известковая окраска. |  |  |  |  |  |  |
|  | масляная окраска стен. Дверей. Окон. |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт полов) |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Итого: | тр |  | 100.0 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 9 | Смена участков трубопроводов ХВС | Советская 60-кв.88.91.94.97.100: |  |  |  |  |  |
|  | и ГВС | кв.87.90.93.96.99: | тр |  | 81.0 |  |  |
| 10 | Смена участков трубопроводов | Горького 3-кв.28 | м | 2.8 | 2.5 |  |  |
|  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ограждение ОДПУ | Горького 3 | тр |  | 13.0 |  |  |
| 12 |  | Итого: | тр |  | 96.5 |  |  |
| Отопление |
| 13 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд (аварийные работы) | тр |  | 25.0 |  |  |
| 14 |  | Итого: | тр |  | 25.0 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 15 | Ремонт системы электроснабжения | Жилой фонд (аварийные работы) | т.р |  | 3.0 |  |  |
| 16 |  | Итого: | тр |  | 3.0 |  |  |
| 17 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома | т.р. |  | 10.0 |  |  |
| 18 |  | Итого: | тр |  | 258.6 |  |  |
| Составил ____________________А.Н. Ершов |

| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| --- |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Монтажкомплектсервис" |  |  |  |
| март 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | А. Стены, фасады |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | тр |  | 0.0 |  |  |
| Б. Перекрытие |
|  |  | Итого: |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  | В. Кровли |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого : |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  | Д. Печи, очаги , трубы |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные блоки |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| И. Внешнее благоустройство. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | К.Отделочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт лестничных клеток |  | м2 |  | 0.0 |  |  |
|  | (ремонт штукатурки.известковая окраска. |  |  |  |  |  |  |
|  | масляная окраска стен. Дверей. Окон. |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт полов) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 1 | Смена участков трубопроводов ХВС | Советская 52-кв.1.4.5.8.9.12.13.16.17 | тр |  | 15.0 |  |  |
| 2 |  | Куйбышева 79 (магистраль д50мм с заменой | м | 30 | 38.0 |  |  |
|  |  | шарового крана 2шт д50мм) |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Советская 52 магистраль | м | 65 | 76.0 |  |  |
| 4 | Смена участков трубопроводов | Советская 52-кв1.4.5.8.9.12.13.16.17 | тр |  | 25.2 |  |  |
|  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Итого: | тр |  | 154.2 |  |  |
| Отопление |
| 6 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд (аварийные работы) | тр |  | 25.0 |  |  |
| 7 |  | Итого: | тр |  | 25.0 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 8 | Ремонт системы электроснабжения | Жилой фонд (аварийные работы) | т.р |  | 3.0 |  |  |
| 9 | Ремонт групповых щитков с заменой | Куйбышева 55-1.2.3подъезды | тр |  | 45.0 |  |  |
|  | автоматических выключателей |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Итого: | тр |  | 48.0 |  |  |
| 11 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома | т.р. |  | 10.0 |  |  |
| 12 |  | Итого: | тр |  | 237.2 |  |  |

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА

МУП " ЖКУ"

ООО " Монтажкомплектсервис"

апрель 2014г.

| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. |  | Стоимость в ты с. руб. | Факт, выполн. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  | А. Стены, фасады |  |  |
| 1 | Ремонт деформационного шва | Горького 2 | м | 30 |  | 20.00 |  |  |
| 2 |  | Итого | . тр |  |  | 20.0 |  |  |
|  | Б. Перекрытие |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  | В. Кровли |  |  |
| о з | Установка снегозадержателей | Ремесленная 10 | м | 21 |  | 18.1 |  |  |
| 4 | Смена коньковой доски | Энергетиков 12а | м | 24.5 |  | 7.8 |  |  |
|  | Смена водосточной трубы | Бульварная 4-1 подъезд | м | 14.0 |  | 10.0 |  |  |
| 5 |  | Итого : |  |  |  | 35.9 |  |  |
|  | Д. Печи, очаги , трубы |  |  |  |  |
| 6 | Установка зонтов над дымовыми трубами | Тургенева 4 | шт | 4 |  | 6.8 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  |  | 6.8 |  |  |
|  | Ж. Оконные и дверные блоки |  |  |
| 7 | Смена дверного полотна | Свобода 37-2 подъезд | м2 | 1.1 |  | 6.0 |  |  |
| 8 |  | Итого: | тр |  |  | 6.0 |  |  |
|  | 3. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды |  |
| 9 | Смена кровли входа в подвал | Советская 52 | м2 |  |  | 8.7 |  |  |
| 10 | Установка козырька | Вход комиссии по делам несовершеннол. | м2 |  |  | 12.0 |  |  |
| 11 |  | Итого: | тр_ |  |  | 20.7 |  |  |
|  | И. Внешнее благоустройство. |  |  |
|  |  | Итого:. | тр. |  |  | 0.0 |  |  |
|  | К.Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт лестничных клеток (ремонт штукатурки.известковая окраска, масляная окраска стен. Дверей. Окон, ремонт полов) | Горького 2-2.3.4 подъезды(тамбура) | тр |  | 27.2 |  |  |
|  |  | и окраска 3 подъезда |  |  |  |  |  |
|  |  | Горького 3 | под | 1 | 35.0 |  |  |
| 13 |  | Итого: | тр |  | 62.2 |  |  |
|  | Л. Водопровод; канализация: |
| I 2 | Смена вентилей ХВС с установкой заглушек | Ремесленная 1 1 д25мм | шт | 13 | 12.5 |  |  |
| 5 |  | Итого: | тр |  | 12.5 |  |  |
|  | Отопление |  |
| 6 Ремонт системы отопления | Жилой фонд (аварийные работы) | тр |  | 40.0 |  |  |
| 7 |  | Итого: | тр |  | 40.0 |  |  |
|  | Н. Электроснабжение |
| 8 | Ремонт системы электроснабжения | Жилой фонд (аварийные работы) | т.р |  | 3.0 |  |  |
| 9 | Ремонт групповых щитков с заменой автоматических выключателей | Куйбышева 55-4.5.6 подъезды | тр |  | 45.0 |  |  |
| 10 |  | Итого: | тр |  | 48.0 |  |  |
| 11 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома(аварийные заявки) | т.р. |  | 40.0 |  |  |
| 12 |  | Итого: | тр |  | 292.1 |  |  |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Монтажкомплектсервис" |  |  |  |
| май 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | А. Стены, фасады |  |  |  |  |  |
| 1 | Ограждение узла учета ОДПУ | Бульварная 4 | м2 | 5.3 | 8.64 |  |  |
| 2 |  | 8Марта 38 | м2 | 5.1 | 8.48 |  |  |
| 3 |  | Итого | тр |  | 17.1 |  |  |
| Б. Перекрытие |
|  |  | Итого: |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  | В. Кровли |  |  |  |  |  |
| 4 | Смена стальной кровли | Энергетиков 9 кв 4(материал) | м2 | 72 | 14.0 |  | 89090165561 |
| 5 | Ремонт организованного водостока | Куйбышева 57 кв.45 | м | 18 | 24.3 |  |  |
| 6 | Установка снегозадержателей | Куйбышева 63 | шт | 4 | 14.2 |  |  |
| 7 |  | Итого : |  |  | 52.5 |  |  |
|  |  | Д. Печи, очаги , трубы |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные блоки |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды |
| 8 | Восстановление гидроизоляции | Советская 60-кв.15 | м2 | 9 | 4.1 |  |  |
|  | лоджии |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт крыльца | Ухтомского 9 | тр |  | 6.0 |  |  |
| 10 |  | Итого: | тр |  | 10.1 |  |  |
| И. Внешнее благоустройство. |
| 11 | Ограждение детской площадки | Ухтомского 11 | тр |  | 19.5 |  |  |
| 12 | Установка песочницы с теном | Ремесленная 11 | тр |  | 20.0 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 39.5 |  |  |
|  |  | К.Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт лестничных клеток | Горького 3-2.3подъезды | тр |  | 79.0 |  |  |
|  | (ремонт штукатурки.известковая окраска. | с ремонтом плитки | тр |  |  |  |  |
|  | масляная окраска стен. Дверей. Окон. |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт полов) |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Итого: | тр |  | 79.0 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 15 | Смена отдельных участков трубопро- | Ухтомского 8-кв1.5.9.13 | тр |  | 11.2 |  |  |
|  | водов ХВС |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Смена отдельных участков трубопро- | Свободы 37 | м | 3.5 | 10.1 |  |  |
|  | водов водоотведения с земляными рабо- |  |  |  |  |  |  |
|  | тами |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Итого: | тр |  | 21.3 |  |  |
| Отопление |
| 18 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд (подготовка к отопительному | тр |  | 150.0 |  |  |
|  |  | сезону Бульварная 4. Куйбышева 55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Советская 52) |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Итого: | тр |  | 150.0 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 20 | Ремонт системы электроснабжения | Жилой фонд (аварийные работы) | т.р |  | 3.0 |  |  |
| 21 | Ремонт групповых щитков с заменой | Куйбышева 55-7.8.9.10 подъезды | тр |  | 61.0 |  |  |
|  | автоматических выключателей |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Смена светильников на энергосберегаю- | Ухтомского 19 | шт | 14 | 15.4 |  |  |
|  | щие |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Смена ОДПУ электроэнергии | Советская 32 | тр |  | 30.0 |  |  |
| 24 |  | Итого: | тр |  | 79.4 |  |  |
| 25 | Смена почтовых ящиков | Горького 3-2.3. подъезды | тр |  | 16.8 |  |  |
| 26 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома(аварийные заявки кровли, | т.р. |  | 25.0 |  |  |
|  |  | детские площадки) |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Итого: | тр |  | 490.7 |  |  |

| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| --- |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Монтажкомплектсервис" |  |  |  |
| июнь 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | А. Стены, фасады |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт деформационного шва | Горького 3 | м | 30 | 14.10 |  |  |
| 2 | Ремонт входной площадки | Ленина 92 | м2 | 4.8 | 3.10 |  |  |
| 3 | Ремонт входной площадки | Советская 58(вход в подвал) | м2 | 1.5 | 1.00 |  |  |
| 4 |  | Итого | тр |  | 18.2 |  |  |
| Б. Перекрытие |
|  |  | Итого: |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  | В. Кровли |  |  |  |  |  |
| 5 | Смена стальной кровли над холодным | Маяковского 9 | м2 | 41 | 28.4 |  |  |
|  | пристроем |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт примыкания к слуховому окну | Ухтомского 6 | м | 4.5 | 1.0 |  |  |
| 7 | Ремонт стальной кровли | Ленина 88 | м2 | 7 | 5.0 |  |  |
| 8 |  | Итого : |  |  | 34.4 |  |  |
|  |  | Д. Печи, очаги , трубы |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт печной трубы | Энергетиков 1-кв.1 | тр |  | 1.5 |  |  |
| 10 |  | Итого: | тр |  | 1.5 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные блоки |
| 12 |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды |
| 13 | Ремонт бетонной площадки крыльца | Куйбышева 57-8 подъезд | м2 | 2 | 1.8 |  |  |
| 14 | Ремонт балконной плиты | Советская 40-кв.31 | тр |  | 5.0 |  | 89120445739 |
| 15 |  | Итого: | тр |  | 6.8 |  |  |
| И. Внешнее благоустройство. |
| 16 | Установка дворового туалета на 2 очка | Маяковского 26 | тр |  | 18.0 |  |  |
| 17 | Ремонт помойницы с частичной засыпкой | Ленина 69 | тр |  | 14.4 |  |  |
|  | засыпкой старой ямы |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ограждение газонов | Советская 52 | м | 50 | 20.8 |  |  |
| 19 | Ремонт ограждения | Куйбышева 48 (материал) | тр |  | 30.0 |  |  |
| 20 |  | Итого: | тр |  | 83.2 |  |  |
|  |  | К.Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт лестничных клеток | Горького 3-4 подъезд | тр |  | 40.0 |  |  |
|  | (ремонт штукатурки.известковая окраска. |  |  |  |  |  |  |
|  | масляная окраска стен. Дверей. Окон. |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт полов) |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт дверных откосов и окраска | Ухтомского 5 (1.2м².3.5м²) | тр |  | 1.8 |  |  |
|  | дверного полотна |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт штукатурки цоколя | Ухтомского 15 | м2 | 14 | 7.7 |  |  |
| 24 | Ремонт пола в тамбуре | Куйбышева55 -7 подъезд | м2 | 1 | 0.7 |  |  |
| 25 |  | Итого: | тр |  | 50.2 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 26 | Ремонт горловины канализационного | Ухтомского 15 | шт | 1 | 2.7 |  |  |
| 27 | колодца | Куйбышева 55 | шт | 3 | 8.1 |  |  |
| 28 |  | Свободы 37-4подъезд | шт | 1 | 2.7 |  |  |
| 29 |  | Итого: | тр |  | 13.5 |  |  |
| Отопление |
| 30 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд | тр |  | 30.0 |  |  |
| 31 | Смена запорной арматуры | Куйбышева 81 | тр |  | 67.6 |  |  |
| 32 | Смена отдельных участков | Ухтомского 16-кв.70.66.62.58.54 | тр |  | 142.0 |  |  |
|  | трубопроводов отопления | (7 стояков) |  |  |  |  |  |
| 33 | Смена полотенцесушителя | Куйбышева 57-кв.35(без стоимости) | тр |  | 1.0 |  | 89089111702 |
| 34 | Смена радиатора | Ухтомского 7-кв.51(без стоимости) | сек | 8 | 0.7 |  | 89506508552 |
| 35 |  | Советская 60-кв.71(без стоимости) | сек | 10 | 0.9 |  | 89022741417 |
| 36 |  | Бульварная 4-кв.64(без стоимости) | сек | 7 | 0.6 |  |  |
| 37 |  | Итого: | тр |  | 242.8 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 38 | Ремонт системы электроснабжения | Жилой фонд (аварийные работы) | т.р |  | 3.0 |  |  |
| 39 | Смена светильников на энергосберегаю- | Горького 3 | шт | 28.0 | 35.0 |  |  |
|  | щие |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Итого: | тр |  | 38.0 |  |  |
| 41 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома(аварийные заявки ) | т.р. |  | 20.0 |  |  |
| 42 |  | Итого: | тр |  | 508.6 |  |  |
| Составил ____________________А.Н. Ершов |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Монтажкомплектсервис" |  |  |  |
| июль 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | В. Перекрытие |  |  |  |  |  |
| 1 | Дополнительное утепление | Ухтомского 4-кв.8б | м2 | 22 | 9.9 |  |  |
|  | чердачного перекрытия |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Итого: | тр |  | 9.9 |  |  |
| В. Кровля |
| 3 | Смена стальной кровли | Маяковского 9-кв.2. кв.1(материал) | м2 | 76 | 14.7 |  | 89655133428 |
| 4 | Смена водосточных труб | Советская 52 | комп. | 5 | 48.5 |  |  |
| 5 | Ремонт организованного водостока | Ухтомского 8 | м | 15 | 23.5 |  |  |
|  |  | Куйбыщева 57 | м | 24 | 37.6 |  |  |
| 6 |  | Итого: | тр |  | 124.3 |  |  |
| Г.Внешнее благоустройство |
| 7 | Установка песочницы | Куйбышева 79 | тр |  | 2.5 |  |  |
|  | Установка дворового туалета | Маяковского 3 | тр |  | 18.0 |  |  |
| 8 |  | Итого: | тр |  | 20.5 |  |  |
| Д. Печи, очаги, трубы. |
| 9 | Ремонт оголовков дымовентиляционных труб | Свободы 22 | шт | 3 | 15.0 |  |  |
| 10 | Установка зонта над дымовыми трубами | Ленина 69-кв.6 | шт | 1 | 1.6 |  |  |
| 11 |  | Итого | тр |  | 16.6 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные заполнение |
|  |  | Итого | руб |  | 0.0 |  |  |
| З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды |
| 12 | Ремонт крылец | Куйбышева 57 | под. | 8 | 48.0 |  |  |
| 13 |  | Итого: | тр |  | 48.0 |  |  |
| И. Полы. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| К. Отделочные работы |
| 14 | Ремонт лестничных клеток( известковая | Ухтомского 19-1.2 подъезды | тр |  | 130.0 |  |  |
|  | окраска стен. потолков, масляная окраска |  |  |  |  |  |  |
|  | стен, полов,дверей,ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  | штукатурки стен, потолков . ремонт полов) |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Итого: | тр |  | 130.0 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 16 | Смена отдельных участков трубопароводов | Ухтомского 5 кв.11(без стоимости материала) | м | 9 | 1.6 |  |  |
|  | ХВС.ГВС |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Смена отдельных участков трубопароводов | Ухтомского 9-кв.2.3.6.7.1011.14.15 | м | 30 | 28.5 |  |  |
|  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт горловины канализационного | Советская 40 | шт | 1 | 6.8 |  |  |
|  | колодца |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Итого: | тр |  | 36.9 |  |  |
| М. Центральное отопление. |
| 20 | Ремонт системы отопления. | Жилой фонд (подготовка к отопительному | тр |  | 139.0 |  |  |
|  |  | сезону Ухтомского 22) |  |  |  |  |  |
| 21 | Ограждение узла учета ОДПУ | Куйбышева 59 | тр |  | 3.0 |  |  |
| 22 |  | Итого: | тр |  | 142.0 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 23 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт ) | т.р. |  | 3.0 |  |  |
|  | Установка ОДПУ электроэнергии | Ухтомского 4.6.10.5 | тр |  | 36.0 |  |  |
|  | Ремонт электроосвещения в подвале | Ремесленная 11 | тр |  | 33.0 |  |  |
|  | с заменой светильников |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Итого: | тр |  | 72.0 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  |  |  |  |
| 25 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 25.0 |  |  |
| 26 |  | Итого: | тр |  | 625.2 |  |  |
| Составил:.инженер ______________________А.Н.Ершов. |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Монтажкомплектсервис" |  |  |  |
| август 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
| 1 | Утепление стен | Куйбышева 57-кв.16 | м2 | 5.5 | 7.7 |  |  |
| 2 | Ограждение узла учета | Ухтомского 16 | тр |  | 23.5 |  |  |
| 3 |  | Ремесленная 11 | тр |  | 29.4 |  |  |
| 4 |  | Итого: | тр |  | 60.6 |  |  |
|  |  | В. Перекрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| В. Кровля |
| 5 | Смена кровли из асбестоцементных листов с ремонтом организованного |  |  |  |  |  |  |
|  | водостока 13м | Ухтомского 19 | м2 | 51.2 | 43.0 |  |  |
| 6 | Смена водосточных трубы | Советская 40-2 подъезд | м | 15 | 9.8 |  |  |
| 7 | Смена организованного водостока | Ухтомского 8 | м | 20 | 33.6 |  |  |
| 8 |  | Итого: | тр |  | 86.4 |  |  |
| Г.Внешнее благоустройство |
| 9 | Ограждение газона | Советская 60 | м | 2 | 1.5 |  |  |
| 10 |  | Итого: | тр |  | 1.5 |  |  |
| Д. Печи, очаги, трубы. |
|  |  | Итого | тр |  | 0.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные заполнение |
| 11 | Смена двери входа в подъезд с установкой | Бульварная 4-4 подъезд | тр |  | 17.1 |  |  |
|  | кодового замка |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Итого | руб |  | 17.1 |  |  |
| З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды |
| 14 | Ремонт кровли козырька входа в | Ремесленная 10 | м2 | 4 | 2.6 |  |  |
|  | подъезд |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Итого: | тр |  | 2.6 |  |  |
| И. Полы. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| К. Отделочные работы |
| 16 | Ремонт штукатурки цоколя | Ухтомского 19 | тр |  | 14.3 |  |  |
| 17 |  | Итого: | тр |  | 14.3 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 18 | Смена отдельных участков трубопароводов | Ремесленная 9-кв.23 | м | 4 | 3.6 |  |  |
|  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Итого: | тр |  | 3.6 |  |  |
| М. Центральное отопление. |
| 20 | Ремонт системы отопления. | Жилой фонд (подготовка к отопительному | тр |  | 10.0 |  |  |
|  |  | сезону) |  |  |  |  |  |
| 21 | Смена запорной арматуры | Куйбышева 57д20мм-98.д50мм-4шт.д80-8шт | тр |  | 140.4 |  |  |
| 22 |  | Саргинская 27д20-92шт | тр |  | 75.2 |  |  |
| 23 |  | Ремесленная 11 д20-46шт | тр |  | 38.9 |  |  |
| 24 |  | Советская 60 д80-6шт.; д32-6шт | тр |  | 44.9 |  |  |
| 25 | Смена радиаторов без стоимости | Куйбышева 59-кв.6 | сек | 28 |  |  |  |
| 26 |  | Горького 3-кв.11 | сек | 11 | 1.6 |  |  |
| 27 |  | Ухтомского 16-кв.2 | сек | 14 | 1.8 |  |  |
| 28 |  | Горького 3-кв.17 | сек | 3 | 0.9 |  |  |
| 29 |  | Ухтомского 2-кв.23 | сек | 5 | 1.0 |  |  |
| 30 | Смена полотенцесушителя | Свободы 22-кв.52 | тр |  | 1.1 |  |  |
| 31 |  | Ухтомского 16-кв27 | тр |  | 1.1 |  |  |
| 32 |  | Итого: | тр |  | 316.9 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 33 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт ) | т.р. |  | 3.0 |  |  |
| 34 | Смена электроввода | Энергетиков 1-кв.1 | тр |  | 6.9 |  |  |
| 35 | Смена ОДПУ электроэнергии | Ухтомского 9.,Ухтомского 7, |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Ухтомского 12 | тр |  | 45.0 |  |  |
| 37 |  | Итого: | тр |  | 54.9 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  |  |  |  |
| 38 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 20.0 |  |  |
| 39 |  | Итого: | тр |  | 577.9 |  |  |
| Составил:.инженер ______________________А.Н.Ершов. |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Монтажкомплектсервис" |  |  |  |
| сентябрь 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
| 1 | Утепление внутренних стен | Куйбышева 57 | тр |  | 22.9 |  |  |
| 2 | Ремонт отмостки | Советская 58-1подъезд | м2 | 2 | 1.3 |  |  |
| 3 |  | Итого: | тр |  | 24.2 |  |  |
|  |  | В. Перекрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| В. Кровля |
| 4 | Смена организованного водостока | Куйбышева 57-45 | м | 8 | 15.8 |  |  |
| 5 | Ремонт стальной кровли | Ломоносова 1-кв.1(материал ) | тр |  | 25.0 |  |  |
| 6 |  | Ухтомского 19 | м2 | 40 | 27.6 |  |  |
| 7 |  | Итого: | тр |  | 68.4 |  |  |
| Г.Внешнее благоустройство |
| 8 | Подсыпка дворовой территории | Ухтомского 19 | м3 | 1.2 | 5.2 |  |  |
| 9 | щебнем толщ.12см | Ухтомского 18 | м3 | 5.4 | 23.4 |  |  |
| 10 | Установка дворового туалета | Энергетиков 3-5 | тр |  | 25.0 |  |  |
|  | на 2 очко |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Итого: | тр |  | 53.6 |  |  |
| Д. Печи, очаги, трубы. |
| 12 | Утепление дымовой трубы с ремонтом | Куйбышева 58 | тр |  | 1.0 |  | 50652 |
|  | обрамления |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт борова с штукатуркой | Ухтомского 15 | тр |  | 1.5 |  |  |
| 13 |  | Итого | тр |  | 1.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные заполнение |
|  |  | Итого | руб |  | 0.0 |  |  |
| З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды |
| 14 | Ремонт козырька | Советская 60-кв.15 | тр |  | 12.0 |  |  |
| 15 |  | Итого: | тр |  | 12.0 |  |  |
| И. Полы. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| К. Отделочные работы |
| 16 | Ремонт лестничных клеток ( побелка,окраска | Советская 58 | под | 3 | 105.0 |  |  |
|  | панелей, окон, дверей, ремоет пола.) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт штукатурки цоколя | Ухтомского 3 | м2 | 9 | 7.2 |  |  |
| 18 |  | Итого: |  |  | 112.2 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 19 | Смена отдельных участков трубопроводов | Ухтомского 11-кв.1.5.9.13.17 | тр |  | 40.5 |  |  |
|  | ХВС .ГВС |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Смена трубопроводов водоотведения | Куйбышева 55- кв.62. кв.65 | м |  | 5.7 |  |  |
| 21 |  | Куйбышева 57 (подвал) | м | 40 | 36.0 |  |  |
| 22 |  | Итого: | тр |  | 82.2 |  |  |
| М. Центральное отопление. |
| 23 | Ремонт системы отопления. | Жилой фонд (подготовка к отопительному | тр |  | 50.0 |  |  |
|  |  | сезону) |  |  |  |  |  |
| 24 | Смена радиаторов | Ухтомского 16-кв.20(бимет.) | сек | 24 | 2.1 |  | 8953067989 |
| 25 |  | Горького 3-кв.51(чугун) | сек | 17 | 1.5 |  | 89826349225 |
| 26 |  | Писцова 9-8 (чугун) | сек | 18 | 1.7 |  | 89022552564 |
| 27 |  | Ухтомского 16-кв.50 | сек | 25 | 2.3 |  | 89505607105 |
| 28 |  | Ухтомского 16-кв.21(чугун) | сек | 7 | 0.7 |  | 89089014589 |
| 29 | Смена полотенцесушителя | Ухтомского 16-кв.50 ( без стоимости) | тр |  | 0.7 |  |  |
| 30 |  | Советская 58-кв.5(без стоимости) | тр |  | 0.7 |  | 89126780717 |
| 31 | Смена трубопроводов отопления | Ухтомского 1-кв.17.21.25.29 | м | 14 | 30.0 |  |  |
| 32 |  | Ухтомского 1-кв.33.37.41.45. | м | 14 | 30.0 |  |  |
| 33 | Добавлеение секций радиаторов | Горького 2-кв17 | сек | 7 | 0.7 |  | 89022580202 |
| 34 |  | Итого: | тр |  | 120.4 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 35 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт ) | т.р. |  | 3.0 |  |  |
| 36 |  | Итого: | тр |  | 3.0 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  |  |  |  |
| 37 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 30.0 |  |  |
| 38 |  | Итого: | тр |  | 507.0 |  |  |
| Составил:.инженер ______________________А.Н.Ершов. |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Монтажкомплектсервис" |  |  |  |
| октябрь 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | В. Перекрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| В. Кровля |
| 1 | Ремонт кровли | Энергетиков 11-кв.3(материал) | м2 | 45 | 10.0 |  |  |
| 2 |  | Энергетиков 9-кв.2(материал) | м2 | 47 | 10.6 |  |  |
| 3 | Установка снегозадержателей | Куйбышева 58-кв.1(без стоимости) | м | 3 | 0.5 |  |  |
| 4 |  | Итого: | тр |  | 21.1 |  |  |
| Г.Внешнее благоустройство |
| 5 | Подсыпка газона | Свободы 37 | тр |  | 4.0 |  |  |
| 6 | Подсыпка территории щебнем | Советская 52 | тр |  | 4.0 |  |  |
| 7 | Перенос дворового туалета | Куйбышева 34 | тр |  | 6.0 |  |  |
|  | с устройством выгребной ямы |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Итого: | тр |  | 14.0 |  |  |
| Д. Печи, очаги, трубы. |
|  |  | Итого | тр |  | 0.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные заполнение |
| 9 | Смена дери входа в подвал | Куйбышева 55 -5. 8 подъезды | тр |  | 30.0 |  |  |
| 10 |  | Итого | руб |  | 30.0 |  |  |
| З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки |
| 11 | Ремонт козырьков на 5 этажах | Куйбышева 55-кв.134,119.104 (однокомн.) | м2 |  | 39.0 |  |  |
| 12 |  | Итого: | тр |  | 39.0 |  |  |
| И. Полы. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| К. Отделочные работы |
| 13 | Ремонт лестничных клеток ( побелка,окраска | Куйбышева 55-10подъезд | тр |  | 60.0 |  |  |
|  | панелей, окон, дверей, ремоет пола. С |  |  |  |  |  |  |
|  | заменой почтовых ящиков) |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Итого: |  |  | 60.0 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 15 | Смена отдельных участков трубопроводов | Горького 2 (д57мм) | м | 11 | 12.0 |  |  |
|  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Смена трубопроводов водоотведения | Куйбышева 55 | тр |  | 20.0 |  |  |
| 17 |  | Ремесленная 11-кв.1 | м | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 18 |  | Советская 40-кыв.55.59.63.67 | тр |  | 18.0 |  |  |
| 19 |  | Итого: | тр |  | 51.5 |  |  |
| М. Центральное отопление. |
| 20 | Ремонт системы отопления. | Жилой фонд (аварийно-заявочный ремонт) | тр |  | 50.0 |  |  |
| 21 | Изоляция трубопроводов отопления | Бульварная 4 | м2 | 64 | 15.0 |  |  |
|  | с окраской трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Итого: | тр |  | 65.0 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 23 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт ) | т.р. |  | 3.0 |  |  |
| 24 | Установка светильников | Ухтомского 7 | шт | 3 | 3.3 |  |  |
| 25 |  | Итого: | тр |  | 6.3 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  |  |  |  |
| 26 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 25.0 |  |  |
| 27 |  | Итого: | тр |  | 311.9 |  |  |
| Составил:.инженер ______________________А.Н.Ершов. |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Монтажкомплектсервис" |  |  |  |
| ноябрь 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | В. Перекрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| В. Кровля |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Г.Внешнее благоустройство |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Д. Печи, очаги, трубы. |
|  |  | Итого | тр |  | 0.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные заполнение |
|  |  | Итого | руб |  | 0.0 |  |  |
| З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки |
| 1 | Устройство козырька на 5 этаже | Ремесленная 11-кв.44.59.29.14 | м2 | 14.4 | 50.0 |  |  |
| 2 |  | Итого: | тр |  | 50.0 |  |  |
| И. Полы. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| К. Отделочные работы |
| 3 | Ремонт лестничных клеток ( побелка,окраска | Куйбышева 55-8.9 подъезды | тр |  | 120.0 |  |  |
|  | панелей, окон, дверей, ремоет пола. С |  |  |  |  |  |  |
|  | заменой почтовых ящиков) |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Итого: |  |  | 120.0 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 5 | Смена трубопроводов водоотведения | 8Марта 38-66 | м | 3.8 | 3.4 |  |  |
|  |  | Ухтомского 18-кв13 | м | 3 | 2.7 |  | 89089142333 |
| 6 |  | Итого: | тр |  | 3.4 |  |  |
| М. Центральное отопление. |
| 7 | Ремонт системы отопления. | Жилой фонд (аварийно-заявочный ремонт) | тр |  | 50.0 |  |  |
| 8 |  | Итого: | тр |  | 50.0 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 9 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт ) | т.р. |  | 5.0 |  |  |
| 10 | Установка ОДПУ электроэнергии | Советская 32 | тр |  | 30.0 |  |  |
| 11 | Установка светильников входа в | Куйбышева 57 | шт | 8 | 8.8 |  |  |
|  | подъезд |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Итого: | тр |  | 43.8 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  |  |  |  |
| 13 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 30.0 |  |  |
| 14 |  | Итого: | тр |  | 297.2 |  |  |
| Составил:.инженер ______________А.Н.Ершов. |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Монтажкомплектсервис" |  |  |  |
| декабрь 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | В. Перекрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| В. Кровля |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Г.Внешнее благоустройство |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Д. Печи, очаги, трубы. |
|  |  | Итого | тр |  | 0.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные заполнение |
|  |  | Итого | руб |  | 0.0 |  |  |
| З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки |
| 1 | Ограждение проемов спуска в подвал | Ухтомского 2- 2 спуска | тр |  | 6.6 |  |  |
| 2 |  | Итого: | тр |  | 6.6 |  |  |
| И. Полы. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| К. Отделочные работы |
| 3 | Ремонт лестничных клеток ( известковая | Куйбышева 55-1.2 подъезды | тр |  | 100.0 |  |  |
|  | окраска, масляная окраска стен, окон , |  |  |  |  |  |  |
|  | дверей |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Итого: |  |  | 100.0 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 5 | Смена отдельных участков | Куйбышева 63 д100-30м. Д50-24м | м | 54 | 54.0 |  |  |
|  | трубопроводов водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Итого: | тр |  | 54.0 |  |  |
| М. Центральное отопление. |
| 7 | Ремонт системы отопления. | Жилой фонд (аварийно-заявочный ремонт) | тр |  | 40.0 |  |  |
| 8 |  | Итого: | тр |  | 40.0 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 9 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт ) | т.р. |  | 5.0 |  |  |
| 10 | Установка ОДПУ электроэнергии |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Итого: | тр |  | 5.0 |  |  |
|  | Смена почтовых ящиков | Ухтомского 16-2 подъезд | шт | 15 | 6.3 |  |  |
|  |  | Пролетарская 75 | шт | 8 | 4.2 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 15.5 |  |  |
| 13 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 20.0 |  |  |
| 14 |  | Итого: | тр |  | 241.1 |  |  |
| Составил:.инженер ______________А.Н.Ершов. |