ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА МУП " ЖКУ" ООО " Строитель 11м январь 2014г.

| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт, выполн. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  | В. Перекрытие |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| В. Кровля |
| 1 2 3 | Ремонт обрамления карниза | Сухобского 37 | м2 | 30 | 43.9 |  |  |
|  |  | Ухтомского 25 | м2 | 9 | 13.2 |  |  |
|  |  | Сухобского 33 | м | 1 | 1.5 |  |  |
| 4 |  | Итого: | тр |  | 58.6 |  |  |
| Г.Внешнее благоустройство |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Д. Печи, очаги, трубы. |
|  |  | Итого | тр |  | 0.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные заполнение |
|  |  | Итого | руб |  | 0.0 |  |  |
| 3. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды |
| 5 | Ремонт козырька на 5 этаже | Сухобского 37-кв. 13 | тр |  | 16.0 |  |  |
| 6 |  | Итого: | тр |  | 16.0 |  |  |
| И. Полы. |
| 7 | Засыпка грунтом ямы внутри помещения | Сухобского 22 кв. 2 | м3 | 6.6 | 5.9 |  |  |
| 8 |  | Итого: | тр |  | 5.9 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 |
| К. Отделочные работы |
|  | Ремонт лестничных клеток( извест- |  |  |  | 0.0 |  |  |
|  | ковая окраска, масляная окраска |  |  |  |  |  |  |
|  | стен, полов,дверей,ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  | штукатурки стен, потолков |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 9 10 | Смена отдельных участков трубопроводов хвс | Ухтомского 23 д32мм-10м.,д57мм-10м. | м | 20 | 14.1 |  |  |
|  |  | Ухтомского 25 д32мм | м | 1 | 0.6 |  |  |
| 11 | Смена запорнолй арматуры ХВС | Ухтомского 23 | шт | 10 | 7.5 |  |  |
| 12 13 | Смена отд. участков водоотведения | Ухтомского 23- д100мм-1.5м.д50мм-2м | м | 3.5 | 2.6 |  |  |
|  |  | Ухтомского 29 д 100мм | м | 18 | 16.2 |  |  |
| 14 |  | Итого: | тр |  | 41.0 |  |  |
| М. Центральное отопление. |
| 15 Ремонт системы отопления. | Жилой фонд | тр |  | 20.0 |  |  |
| 16 |  | Итого: | тр |  | 20.0 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 17 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт) | т.р. |  | 3.0 |  |  |
| 18 | Смена автоматических выключателей | 2Садовая 5-1.2 этаж | тр |  | 4.1 |  |  |
| 19 | с заменой электрощита | 2Садовая 5-3 этаж | тр |  | 9.0 |  |  |
| 20 | Ремонт щитков со сменой автоматических выключателей | Высокая 35-1.2 подъезды | щит | ^ | 12.3 |  |  |
| 21 | Смена светильников на энергосберегающие | Ухтомского 29 | шт | 32 | 38.4 |  |  |
| 22 |  | Итого: | тр |  | 66.8 |  |  |
| 23 | Смена почтовых ящиков | Вагонная 14-(4 сек. +2 одиночных) | сек | 6 | 7.4 |  |  |
| 24 |  | Итого: | тр |  | 7.4 |  |  |
| 25 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 20.0 |  |  |
| 26 |  | Итого: | тр |  | 243.1 |  |  |

| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| --- |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Строитель 11" |  |  |  |
| февраль 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | В. Перекрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| В. Кровля |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Г.Внешнее благоустройство |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Д. Печи, очаги, трубы. |
|  |  | Итого | тр |  | 0.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные заполнение |
| 1 | Смена дверного блока входа в подвал | Высокая .37-1подвал | м2 | 1.8 | 12.00 |  |  |
| 2 |  | Итого | руб |  | 12.0 |  |  |
| З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| И. Полы. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| К. Отделочные работы |
| 3 | Ремонт лестничных клеток( водоэмульс. | Артинская 30 | тр |  | 100.0 |  |  |
|  | окраска стен. потолков, масляная окраска |  |  |  |  |  |  |
|  | стен, полов,дверей,ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  | штукатурки стен, потолков . Ремонт полов) |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Итого: | тр |  | 100.0 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 5 | Смена отдельных участков трубопроводов | 3Садовая 4 -кв.1.6.9.12.15 | м | 15 | 13.5 |  |  |
| 6 | ХВС | 3Садовая 4-кв.32.36.39.42.45 | м | 15 | 13.5 |  |  |
| 7 |  | Бытовая 11-кв.45.47.49.51.53 | м | 16 | 14.0 |  |  |
| 8 |  | Бытовая 11-кв.46.48.50.52.54 | м | 16 | 14.0 |  |  |
| 9 |  | Артинская .37-кв.13.16 | м | 6 | 7.0 |  |  |
| 10 | Смена крана для спуска воздуха | Артинская 37-кв.16 | шт | 1 | 0.7 |  |  |
| 11 | Дополнительное утепление трубопрово- | Ухтомского 33-4под. | м2 | 1 | 0.2 |  |  |
| 12 | дов ХВС. ГВС |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Допролнительное утепление трубопро- | Сухобского 22 | м2 | 1.5 | 0.3 |  |  |
| 14 | водов отоплеения. ХВС с ремонтом |  |  |  |  |  |  |
| 15 | деревянного короба |  | м2 | 0.4 | 0.3 |  |  |
| 16 |  | Итого: | тр |  | 63.5 |  |  |
| М. Центральное отопление. |
| 17 | Ремонт системы отопления. | Жилой фонд | тр |  | 20.0 |  |  |
| 18 |  | Итого: | тр |  | 20.0 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 19 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт ) | т.р. |  | 6.0 |  |  |
| 20 | Установка ОДПУ электроснабжения | Сухобского 22 | тр |  | 5.5 |  |  |
| 21 | без стоимости прибора | Сухобского 24 | тр |  | 5.5 |  |  |
| 22 | Смена электроввода | Сухобского 53-кв.10 | м | 3 | 1.2 |  |  |
| 23 |  | Итого: | тр |  | 18.2 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| 24 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 20.0 |  |  |
| 25 |  | Итого: | тр |  | 233.7 |  |  |

| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| --- |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Строитель 11" |  |  |  |
| март 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | В. Перекрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| В. Кровля |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Г.Внешнее благоустройство |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Д. Печи, очаги, трубы. |
|  |  | Итого | тр |  | 0.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные заполнение |
| 1 | Смена входных дверей | Артинская 30-3подъезд | тр |  | 20.0 |  |  |
|  | на стальные |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка кодового замка | Ухтомского 33-6 подъезд | тр |  | 2.1 |  |  |
| 3 |  | Итого | руб |  | 22.1 |  |  |
| З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды |
| 4 | Смена кровли входа в подвал | Ухтомского 34-1подъезд | м2 | 11 | 7.7 |  |  |
|  | с ремонтом обрешетки |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Итого: | тр |  | 7.7 |  |  |
| И. Полы. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| К. Отделочные работы |
| 6 | Ремонт лестничных клеток( водоэмульс. | Ухтомского 27-1.2.3.4 подъезды | тр |  | 240.0 |  |  |
|  | окраска стен. потолков, масляная окраска |  |  |  |  |  |  |
|  | стен, полов,дверей,ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  | штукатурки стен, потолков . Ремонт полов) |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Итого: | тр |  | 240.0 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 8 | Смена отдельных участков трубопроводов | Бытовая 11-кв.35.37.39.41.43 | м | 16 | 13.5 |  |  |
|  | ХВС |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Смена отдельных участков трубопроводов | Ухтомского 34-кв.28 | м | 1.5 | 1.4 |  |  |
|  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена шарового крана | Горького 5 (д15мм-5шт. Д25-16шт.) | шт | 21 | 16.5 |  |  |
| 10 |  | Итого: | тр |  | 31.4 |  |  |
| М. Центральное отопление. |
| 11 | Ремонт системы отопления. | Жилой фонд | тр |  | 10.0 |  |  |
| 12 |  | Итого: | тр |  | 10.0 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 13 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт ) | т.р. |  | 3.0 |  |  |
| 14 | Смена светильников на энергосберега- | Ухтомского 21-1.2.3.4 подъезды | шт | 32 | 35.2 |  |  |
|  | ющие |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Итого: | тр |  | 38.2 |  |  |
| 16 | Смена почтовых ящиков | Ухтомского 27 | шт | 125 | 40.0 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 40.0 |  |  |
| 17 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 10.0 |  |  |
| 18 |  | Итого: | тр |  | 439.4 |  |  |

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА

МУП " ЖКУ"

ООО" Строитель 11"

апрель 2014г.

| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. |  | Колич. | Стоимость в тыс.руб.. | Факт, выполн. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Б.Стены и фасады. |  |  |
| 1 | Ремонт трещины с ремонтом откоса | Спортивная З-кв.1 | м2 |  | I | 1.0 |  |  |
| 2 |  | Итого: | . тр |  |  | 1.0 |  |  |
|  |  | В. Перекрытие |  |  |
|  |  | Итого: | ЛР _ |  |  | 0.0 |  |  |
|  | В. Кровля |  |  |
| 4 | Ремонт кровли из асбестоцементных листов | Березовая 10-3 | м2 |  | 7 | 2.8 |  |  |
|  |  | Ухтомского 27 | м2 |  | 27 | 10.5 |  |  |
| 5 | Ремонт рулонной кровли | Ухтомского 23-кв.13,14,15 | м2 |  | 50 | 23.7 |  |  |
| 6 |  | Итого: | тр |  |  | 37.0 |  |  |
|  | Г.Внешнее благоустройство |  |  |
| 7 | Ремонт дощатой помойницы | 2Деповская 23 | м2 |  | 9 | 5.8 |  |  |
| 8 |  | Итого: | тр |  |  | 5.8 |  |  |
|  | Д. Печи, очаги, трубы. |  |  |
|  |  | Итого | тр |  |  | 0.0 |  |  |
|  | Ж. Оконные и дверные заполнение |  |  |
| 9 | Установка решетки на вход в подвал | Ухтомского 25 | м2 |  | 2 | 6.5 |  |  |
| 10 |  | Итого | РУб . |  |  | 6.5 |  |  |
|  | 3. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды |
|  |  | Итого: | тр |  |  | 0.0 |  |  |
|  | И. Полы. |  |  |
|  |  | 1того: | тр |  |  | 0.0 |  |  |
| 1 | .2 • | 3 | 4 | 5 | 6 17- | 8 |
|  | К. Отделочные работы |  |
| .11 | Ремонт лестничных клеток( водоэмульс. окраска стен, потолков, масляная окраска стен, полов.дверей,ремонт штукатурки стен, потолков . Ремонт полов) | Ухтоского 27-5.6.7.8 подъезды | тр. |  | 240.0 |  |  |
| 12 |  | Итого: | тр |  | 240.0 |  |  |
|  | Л. Водопровод; канализация: |  |
| 13 | Смена отдельных участков трубопроводов хвс | Артинская 34 (д20) со вскрытием пола | м | 51 | 52.4 |  | ШМУ&&/ |
| 14 | Смена отдельных участков трубопроводов водоотведения | Ухтомского 21 -подвал | м | 4.5 | 4.1 |  |  |
| 15 | Устройство опорной конструкции под узел учета | Бытовая 11 | тр |  | 2.5 |  |  |
| 16 |  | Итого: | тр |  | 59.0 |  |  |
|  | М. Центральное отопление. |  |
| • 17 | Ремонт системы отопления. | Жилой фонд | тр |  | 20.0 |  |  |
| 18 |  | Итого: | тр |  | 20.0 |  |  |
|  | Н. Электроснабжение |  |
| 19 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт) | т.р. |  | 3.0 |  |  |
| 20 |  | Итого: | тр |  | 3.0 |  |  |
| 21 |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| 22 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд (в т.ч. Артинская 33 кв 24-27) | тр |  | 30.0 |  |  |
| 23 |  | Итого: | тр |  | 402.3 |  |  |

| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| --- |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Строитель 11" |  |  |  |
| май 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
| 1 | Ремонт кирпичной кладки стен | Высокая 35-кв.26 | м3 | 0.02 | 1.6 |  |  |
|  |  | Сухобского24 -1п. (тамбур, наружная стена) | м³ | 0.15 | 0.9 |  |  |
| 2 | Ремонт трещины в кирпичной кладке стены | Сухобского 37-кв.54 | м | 4 | 1.6 |  |  |
| 3 | Ремонт швов наружных стен | Ухтомского 34-кв.54 | м | 1 | 0.4 |  |  |
| 4 | Ограждение ОДПУ | Березовая 11 (решетки 1.9м2. дверь-3м2) | тр |  | 10.5 |  |  |
| 5 |  | Ухтомского 29(решетки -0.9м2 дверь-1.7м2) | тр |  | 5.8 |  |  |
| 6 |  | Ухтомского 21(ограждение с дверью) | м2 | 7.9 | 10.7 |  |  |
| 7 |  | Итого: | тр |  | 31.6 |  |  |
|  |  | В. Перекрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| В. Кровля |
| 8 | Ремонт рулонной кровли | Ухтомского 21-кв.43 | м2 | 202 | 93.1 |  |  |
| 9 |  | Горького 5-кв.111,103,72.119 | м2 | 119 | 54.9 |  |  |
| 10 |  | Вагонная 14-кв.7 | м2 | 8 | 3.7 |  |  |
| 11 |  | 3Садовая 5-кв.59 | м2 | 105 | 48.4 |  |  |
| 12 | Смена коньковой доски с ремонтом кровли асбестоцем. листами | Сухобского 27 | м | 22 | 6.8 |  |  |
| 13 |  |  | м2 | 14 | 5.5 |  |  |
| 14 | Ремонт кровли их асбестоцементных листов | Высокая 33=-2 под. | м2 | 5.2 | 2.1 |  |  |
| 15 |  | Итого: | тр |  | 214.5 |  |  |
| Г.Внешнее благоустройство |
| 16 | Подсыпка территории щебнем | Сухобского 14 | тр |  | 10.0 |  |  |
| 17 |  | Итого: | тр |  | 10.0 |  |  |
| Д. Печи, очаги, трубы. |
| 18 | Ремонт кирпичной кладки труб | Ухтомского 40-кв.4 | м | 1.3 | 4.7 |  |  |
| 19 | Ремонт кладки дымовентиляционных труб | Высокая 33-кв.10 | м | 4 | 14.4 |  |  |
| 20 |  | Итого | тр |  | 19.1 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные заполнение |
|  |  | Итого | руб |  | 0.0 |  |  |
| З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды |
| 21 | Восстановление гидроизоляции | Ухтомского 34-кв.54 | м2 | 4.2 | 1.9 |  |  |
|  | балконных плит |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Итого: | тр |  | 1.9 |  |  |
| И. Полы. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| К. Отделочные работы |
| 23 | Ремонт лестничных клеток( водоэмульс. | Вагонная 14-1.2 подъезды | тр |  | 50.0 |  |  |
|  | окраска стен. потолков, масляная окраска |  |  |  |  |  |  |
|  | стен, полов,дверей,ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  | штукатурки стен, потолков . Ремонт полов) |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Итого: | тр |  | 50.0 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 25 | Ремонт горловины канализационного | Ухтомского 29-2под. | шт | 1 | 2.7 |  |  |
|  | колодца |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ремонт бетонной отмостки канализационного | Ухтомского 33 (детская площадка) | м3 | 0.04 | 2.5 |  |  |
|  | колодца |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Итого: | тр |  | 5.2 |  |  |
| М. Центральное отопление. |
| 28 | Ремонт системы отопления. | Жилой фонд | тр |  | 10.0 |  |  |
| 29 | Перекидка стояков отопления | Горького 11-1под. Кв.1.5.9.13.17 | стояк | 4 | 6.6 |  |  |
| 30 | Смена радиатора без стоимости | Ухтомского 21-кв.47 | сек | 11 | 1.0 |  |  |
| 31 | Смена запорной арматуры | Ухтомского 21 д50мм-8шт.д20мм-70шт | тр |  | 73.7 |  |  |
| 32 |  | 3-я Садовая 5 д. 20мм-95шт | тр |  | 79.9 |  |  |
| 28 |  | Итого: | тр |  | 171.2 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 29 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт ) | т.р. |  | 3.0 |  |  |
| 30 |  | Итого: | тр |  | 3.0 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| 31 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 30.0 |  |  |
| 32 |  | Итого: | тр |  | 536.4 |  |  |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Строитель 11" |  |  |  |
| июнь 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.Стены и фасады. |
| 1 | Ремонт бетонной отмостки | Ухтомского 21 | м2 | 47 | 30.3 |  |  |
| 2 |  | Итого: | тр |  | 30.3 |  |  |
|  |  | В. Перекрытие |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| В. Кровля |
| 3 | Ремонт рулонной кровли | Горького 11 кв. 77 | м2 | 145 | 66.8 |  |  |
| 4 |  | 2-я Садовая 5 | м2 | 94 | 43.3 |  |  |
| 5 |  | Ухтомского 34 кв 94,55 | м2 | 224.5 | 103.5 |  |  |
| 6 |  | Ухтомского 29 кв. 27 | м2 | 90 | 41.5 |  |  |
| 7 |  | Итого: | тр |  | 255.1 |  |  |
| Г.Внешнее благоустройство |
| 8 | Установка скамеек | Ухтомского 21 -4под. | шт | 1 | 3.0 |  |  |
| 9 |  | Берёзовая 11 | шт. | 1 | 3.0 |  |  |
| 10 |  | Ухтомского 23 | шт | 1 | 3.0 |  |  |
| 11 | Устройство песочницы | Горького 11 | шт. | 1 | 2.5 |  |  |
| 12 | Установка трубостойки для щита игры в баскетбол | Артинская 32 | шт. | 1 | 5.0 |  |  |
| 13 |  | Итого: | тр |  | 16.5 |  |  |
| Д. Печи, очаги, трубы. |
| 14 | Ремонт печной трубы с устройством обделки | п. Солнечный 6 кв.3 | м | 3 | 3.4 |  |  |
| 15 |  | Итого | тр |  | 3.4 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные заполнение |
| 16 | Устройство решетчатой двери в подвале | Ухтомского 21 | м2 | 1.8 | 5.4 |  |  |
| 17 |  | Итого | руб |  | 5.4 |  |  |
| З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды |
| 18 | Ремонт бетонных площадок у входов в подъезды | Берёзовая 5 | м3 | 0.2 | 1.3 |  |  |
| 19 |  | Высокая35-3 под. с ремонтом нижней ступени | м2 | 3.64 | 2.4 |  |  |
| 20 |  | 1 под.-железнение | м2 | 2.75 | 0.3 |  |  |
| 21 |  | Ухтомского 21-4 подъезд (крыльцо) | м3 | 0.13 | 0.9 |  |  |
| 22 | Восстановление гидроизоляции с ремонтом кирпичной кладки | Березовая 11-кв.67.кв.69 | м2 | 6.24 | 5.0 |  |  |
| 23 |  | Итого: | тр |  | 9.9 |  |  |
| И. Полы. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| К. Отделочные работы |
| 24 | Ремонт лестничных клеток( водоэмульс. | Сухобского 22-1.2 подъезды | тр |  | 96.0 |  |  |
|  | окраска стен. потолков, масляная окраска |  |  |  |  |  |  |
|  | стен, полов,дверей,ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  | штукатурки стен, потолков . ремонт полов) |  |  |  |  |  |  |
|  | со сменой почтовых ящиков |  | шт | 64 | 26.4 |  |  |
| 25 | Ремонт пола на лестничной клетке | Сухобского 18-1 подъезд | м2 | 1.5 | 1.8 |  |  |
| 26 |  | Итого: | тр |  | 124.2 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 27 | Ремонт горловины канализационного | Сухобского 22-2 подъезд | тр |  | 6.9 |  |  |
|  | колодца |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Смена запорной арматуры ХВС.ГВС | 3Садовая 5(д20мм) | шт | 7 | 5.9 |  |  |
| 29 |  | Итого: | тр |  | 12.8 |  |  |
| М. Центральное отопление. |
| 30 | Ремонт системы отопления. | Жилой фонд | тр |  | 30.0 |  |  |
| 31 | Смена радиатора без стоимости | Горького 11-кв.68(сталь) | сек | 12 | 4.2 |  |  |
| 32 |  | Ухтомского 23-кв.21 (сталь) | сек | 8 | 3.9 |  |  |
| 33 | Смена полотенцесушителя | Ухтомского 23-кв.21(без стоимости) | тр |  | 1.0 |  |  |
| 34 | Смена запорной арматуры | Ухтомского 29-затворы д80мм | шт | 8 | 40.3 |  |  |
| 35 |  | д20мм | шт | 54 | 45.5 |  |  |
| 36 |  | Сухобского 33-затворы д80мм | шт | 8 | 40.3 |  |  |
| 37 |  | д20мм | шт | 50 | 42.1 |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов | Березовая 11 | м | 6 | 4.8 |  |  |
|  | отопления |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Смена вычислителя Эльф | Высокая 33а | тр |  | 20.0 |  |  |
| 40 |  | Итого: | тр |  | 232.1 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 41 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт ) | т.р. |  | 3.0 |  |  |
| 42 | Установка ОДПУ без стоимости | Нефтянников 1 | тр |  | 13.0 |  |  |
| 43 | Устройство освещения ОДПУ | Ухтомского 21 | тр |  | 23.7 |  |  |
| 44 |  | Итого: | тр |  | 39.7 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  |  |  |  |
| 45 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 30.0 |  |  |
| 46 |  | Итого: | тр |  | 759.4 |  |  |
| Составил: .инженер ______________________В.Б. Сибирякова |
|  |  |  |  |  | Утверждаю: |  |  |
|  |  |  |  |  | Директор МУП " ЖКУ" |  |
|  |  |  |  |  | _______________Куприна Л.Л. | С.О. Злобин |  |
|  |  |  |  |  | "___"___________2012г. | 2014г. |  |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Строитель11" |  |  |  |
| июль 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | А. Стены, фасады |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт фасада | Сухобского 22 | м2 | 94 | 130.00 |  |  |
| 2 | Ремонт деформационного шва | Матросова 16 | м.п. | 15 | 8.00 |  |  |
|  |  | Итого | тр |  | 138.0 |  |  |
| Б. Перекрытие |
|  |  | Итого: |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  | В. Кровли |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт рулонной кровли | Матросова 16-кв.14 | м2 | 78 | 36.9 |  |  |
|  |  | Ухтомского 33-кв.49 | м2 | 10 | 4.7 |  |  |
|  |  | 3Садовая 4-кв.13.28 | м2 | 28.0 | 13.2 |  |  |
| 4 | Ремонт металлического обрамления | Бытовая 11 | м | 4.0 | 2.6 |  |  |
|  | карниза |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт покрытия вентиляционных труб | Ухтомского 34-7подъезд из оцинк ст. | м2 | 9 | 5.9 |  |  |
| 6 | Ремонт металлической кровли | Станционная 6-кв.3.4 | тр |  | 25.0 |  |  |
|  |  | Итого : |  |  | 88.3 |  |  |
|  |  | Д. Печи, очаги , трубы |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные блоки |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды |
| 7 | Ремонт бетонных ступеней | Артинская 37-3п..1п. | м2 | 2.3 | 2.0 |  |  |
| 8 | Ремонт козырька над лоджией | Сухобского 37-кв.30,58,14 | тр |  | 60.0 |  |  |
| 9 | Смена щетинистого покрытия на крыльце | Сухобского 32 - 1под.без стоимости материала | м2 |  | 1.5 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 63.5 |  |  |
| И. Внешнее благоустройство. |
| 10 | Установка песочницы | Артинская 33 | тр |  | 2.5 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 2.5 |  |  |
|  |  | К.Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт лестничных клеток | Сухобского 22-3.4 подъезды | тр |  | 96.0 |  |  |
|  | (ремонт штукатурки.известковая окраска. |  |  |  |  |  |  |
|  | масляная окраска стен. дверей. окон. |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт полов) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 96.0 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 12 | Смена отдельных участков трубопроводов | Сухобского 33 д57мм | м | 2.2 | 1.5 |  |  |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт оголовка канализационного | Высокая 37-3подъезд | тр |  | 2.7 |  |  |
|  | колодца |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт наружного водостока | Сухобского 37-2 подъезд | м | 2.3 | 2.1 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 6.3 |  |  |
| Отопление |
| 15 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд (в том числе Ухтомского 30, | тр |  | 60.0 |  |  |
|  |  | Берёзовая 7, Сухобского 32) |  |  |  |  |  |
| 16 | Смена запорной арматуры | 3Садовая 4(д50мм-8шт.д20мм-42шт) | шт | 50.0 | 40.0 |  |  |
|  |  | Артинская 37(д20мм) | шт | 46.0 | 27.6 |  |  |
|  |  | Сухобского 37 д80мм | шт | 2.0 | 10.1 |  |  |
| 17 | Смена полотенцесушителя | Сухобского 33-кв.55( со стоимостью) | тр |  | 2.1 |  |  |
| 18 | Ограждение ОДПУ | Сухобского 33 | м2 | 2,5 | 2.0 |  |  |
|  |  | Ухтомского 23 | м2 | 33.1 | 26.5 |  |  |
| 19 | Смена радиатора | Сухобского 16-кв.11(без стоимости радиатора) | сек | 18 | 1.7 |  |  |
|  |  | Сухобского 22-кв.6(без стоимости радиаторов) | сек | 26 | 2.5 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 172.5 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 20 | Ремонт системы электроснабжения | Жилой фонд (аварийные работы) | т.р |  | 3.0 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 3.0 |  |  |
| 21 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома(аварийные заявки ) | т.р. |  | 20.0 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 590.1 |  |  |
| Составил ____________________В.Б. Сибирякова |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Строитель11" |  |  |  |
| август 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | А. Стены, фасады |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт отмостки | Сухобского 37 | м2 | 1.6 | 1.1 |  |  |
|  | Ремонт кирпичной кладки стен | Ухтомского 23-кв.16 | м3 | 0.3 | 1.8 |  |  |
| 2 |  | Итого | тр |  | 1.1 |  |  |
| Б. Перекрытие |
|  | Ремонт чердачного перекрытия | п. Солнечный, д.6, кв.3 | м2 | 9 | 22.5 |  | 8-904-165-90-52 |
|  |  | Итого: |  |  | 22.5 |  |  |
|  |  | В. Кровли |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт рулонной кровли | Горького 11 | м2 | 467 | 218.0 |  |  |
| 4 |  | Сухобского 33-кв29. кв.45 | м2 | 30 | 14.0 |  |  |
| 5 |  | Сухобского 37 | м2 | 20 | 9.3 |  |  |
| 6 |  | Итого : |  |  | 241.3 |  |  |
|  |  | Д. Печи, очаги , трубы |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт кирпичной кладки вентиляц. труб | Ухтомского 33 | м3 | 0.6 | 7.0 |  |  |
| 8 |  | Матросова 16 | м3 | 0.2 | 2.3 |  |  |
| 9 |  | Высокая 37-2под. | тр |  | 0.5 |  |  |
| 10 |  | Бытовая 11 с установкой зонтов | м | 2.2 | 19.2 |  |  |
| 11 |  | Итого: | тр |  | 29.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные блоки |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| И. Внешнее благоустройство. |
| 12 | Установка ограждения тротуара | Сухобского 26 | тр |  | 1.5 |  | 8-953-605-98-93 |
| 13 | Устройство помойницы с решеткой | Спортивная 3-Спортивная 4 | тр |  | 11.0 |  |  |
| 14 | Подсыпка газона | Матросова 16- 1-2 под. | тр |  | 3.0 |  |  |
| 15 | Ремонт дощатой помойницы | Станционная 16-Ухтомского 45 | м2 | 16 | 9.4 |  |  |
| 16 | Установка дворового туалета на 1 очко | Ухтомского 54 | тр |  | 15.0 |  |  |
| 17 |  | Итого: | тр |  | 39.9 |  |  |
|  |  | К.Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт лестничных клеток | Сухобского 34-1.2.3.подъезды | тр |  | 100.0 |  |  |
|  | (ремонт штукатурки.известковая окраска. | с ремонтом бетонных ступеней |  |  |  |  |  |
|  | масляная окраска стен. дверей. окон. |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт полов) |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Итого: | тр |  | 100.0 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Отопление |
| 20 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд | тр |  | 30.0 |  |  |
| 21 | Смена запорной арматуры | Ухтомского 25 д50-8шт. Д20-70шт | тр |  | 66.8 |  |  |
| 22 |  | Вокзальная 104 д80 -2шт.д50-2шт | тр |  | 18.4 |  |  |
| 23 |  | Матросова 16-д100мм-2шт | тр |  | 12.8 |  |  |
| 24 |  | Артинская 32 д20мм-52шт | тр |  | 28.8 |  |  |
| 25 |  | Артинская 30 д20мм-54шт | тр |  | 29.9 |  |  |
| 26 |  | Сухобского 27 д50мм-2шт | тр |  | 7.0 |  |  |
|  |  | Высокая 35д.20мм-30шт,д.15мм-18шт | тр |  | 21.0 |  |  |
| 27 | Смена радиатора | Сухобского 18-кв.17 | сек. | 10 | 1.7 |  | 8-965-543-76-76 |
| 28 |  | Сухобского 34-кв.12 | сек. | 16 | 2.3 |  |  |
| 29 |  | Итого: | тр |  | 218.7 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 30 | Ремонт системы электроснабжения | Жилой фонд (аварийные работы) | т.р |  | 3.0 |  |  |
| 31 | Смена электроввода | Сухобского 27 кв.4( монтажные работы) | тр |  | 3.7 |  |  |
| 32 |  | Итого: | тр |  | 6.7 |  |  |
| 33 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома(аварийные заявки ) | т.р. |  | 20.0 |  |  |
| 34 |  | Итого: | тр |  | 679.2 |  |  |
| Составил ____________________В.Б. Сибирякова |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Строитель11" |  |  |  |
| сентябрь 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | А. Стены, фасады |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт бетонной отмостки | Горького 11 | м2 | 2 | 1.3 |  |  |
| 2 |  | Итого: | тр |  | 1.3 |  |  |
| Б. Перекрытие |
|  |  | Итого: |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  | В. Кровли |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт металлического обрамления | Сухобского 37 | м2 | 43 | 27.0 |  |  |
|  | карниза |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Итого : |  |  | 27.0 |  |  |
|  |  | Д. Печи, очаги , трубы |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт оголовков печных труб | Нефтянников 2-кв.1.3.4 | шт | 3 | 1.5 |  |  |
| 6 |  | Итого: | тр |  | 1.5 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные блоки |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| И. Внешнее благоустройство. |
| 7 | Установка ограждения | Ухтомского 23-4 подъезд | тр |  | 3.0 |  |  |
| 8 | Спиливание сухих деревьев | Ухтомского 21 ( со стороны улицы) | тр |  | 5.0 |  |  |
| 9 |  | Итого: | тр |  | 8.0 |  |  |
|  |  | К.Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт лестничных клеток | Березовая 9 | тр |  | 40.0 |  |  |
|  | (ремонт штукатурки.известковая окраска. |  |  |  |  |  |  |
|  | масляная окраска стен. дверей. окон. |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт полов) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт штукатурки выходов на кровлю | Сухобского 37-1.4 подъезд | м2 | 7.20 | 4.0 |  |  |
| 12 |  | Итого: | тр |  | 44.0 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 13 | Устройство выгреба | Вокзальная 98 - кв.8.9.11.12 | тр |  | 105.7 |  |  |
| 14 | Ремонт канализационных колодцев | Сухобского 18 | шт | 3 | 8.1 |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 113.8 |  |  |
| Отопление |
| 15 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд | тр |  | 50.0 |  |  |
| 16 | Изоляция трубопроводов отопления | Сухобского 33 | тр |  | 15.0 |  |  |
| 17 | и ГВС | 3Садовая 5 | тр |  | 20.0 |  |  |
| 18 |  | Ухтомского 21 | тр |  | 20.0 |  |  |
| 19 |  | Березовая 11 | тр |  | 20.0 |  |  |
| 20 |  | Итого: | тр |  | 125.0 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 21 | Ремонт системы электроснабжения | Жилой фонд (аварийные работы) | т.р |  | 3.0 |  |  |
| 22 | Освещение ОДПУ | Сухобского 33 | тр |  | 19.2 |  |  |
| 23 |  | Ухтомского 23 |  |  | 9.2 |  |  |
| 24 |  | Березовая 11 |  |  | 20.9 |  |  |
| 25 |  | Ухтомского 29 |  |  | 17.5 |  |  |
| 26 |  | 3Садовая 5 |  |  | 20.9 |  |  |
| 27 | Установка светильников | Сухобского 34-1.2 подъезды | шт | 8.0 | 8.8 |  |  |
| 28 |  | Березовая 9 | шт |  | 15.6 |  |  |
| 29 | Установка прибора ОДПУ электроэнер. | Сухобского 34( без материала) | тр |  | 15.0 |  |  |
| 30 |  | Итого: | тр |  | 130.1 |  |  |
| 31 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома(аварийные заявки ) | т.р. |  | 25.0 |  |  |
| 32 |  | Итого: | тр |  | 475.7 |  |  |
| Составил ____________________В.Б. Сибирякова |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Строитель11" |  |  |  |
| октябрь 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | А. Стены, фасады |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт кирпичной кладки приямков | Высокая 25 | м3 | 1.3 | 15.0 |  |  |
|  | с установкой крышек над приямками |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Итого: | тр |  | 15.0 |  |  |
| Б. Перекрытие |
|  |  | Итого: |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  | В. Кровли |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт металлического обрамления | Сухобского 37 | м2 | 43 | 27.0 |  |  |
|  | карниза |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт карниза | Матросова 16 | м2 | 1 | 0.6 |  |  |
| 5 |  | Итого : |  |  | 27.6 |  |  |
|  |  | Д. Печи, очаги , трубы |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт кладки печной трубы | Ухтомского 52-кв.3 | м | 1.4 | 3.3 |  |  |
| 6 | Устройство крышки над вентканалами | Матросова 16 | м2 | 7.66 | 5.2 |  |  |
| 7 | Ремонт оголовков печных труб | Нефтянников 2-кв1,3,4 | тр |  | 1.5 |  |  |
| 8 |  | Итого: | тр |  | 10.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные блоки |
| 9 | Ремонт оконных переплетов ниже отм 0 | Ухтомского 23-3,4 подъезды - 3шт. | м2 | 0.6 | 4.6 |  |  |
|  | с пробивкой проемов |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Итого: | тр |  | 4.6 |  |  |
| З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды |
| 11 | Обшивка стен плоскими асбестоцементными листами | Сухобского 34-2 подъезд | м2 | 6 | 11.2 |  |  |
| 12 | Ремонт примыканий на лоджии к стенам | 3Садовая 4 кв.43, кв.58 | м2 | 3.4 | 1.7 |  |  |
|  | без цементного бортика |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка поручней с 2 сторон | Матросова 16-1 подъезд | м | 8 | 5.8 |  |  |
| 14 |  | Итого: | тр |  | 18.7 |  |  |
| И. Внешнее благоустройство. |
| 15 | Подсыпка территории у канализацион. | Сухобского 18 | м3 | 3 | 6.0 |  |  |
|  | колодца |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Итого: | тр |  | 6.0 |  |  |
|  |  | К.Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт лестничных клеток | Березовая 9 | тр |  | 40.0 |  |  |
|  | (ремонт штукатурки.известковая окраска. |  |  |  |  |  |  |
|  | масляная окраска стен. дверей. окон. |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт полов) |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт штукатурки выходов на кровлю | Сухобского 37-1.4 подъезды | м2 | 7.20 | 4.0 |  |  |
| 19 |  | Итого: | тр |  | 44.0 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 20 | Смена отдельных участков трубопроводов | Артинская 32 | м | 20 | 17.2 |  |  |
| 21 | ХВС | Сухобского 26-кв.4.12 | м | 4 | 3.9 |  |  |
| 22 |  | Итого: | тр |  | 21.1 |  |  |
| Отопление |
| 23 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд (аварийно-заявочный ремонт) | тр |  | 100.0 |  |  |
| 24 | Изоляция трубопроводов отопления и | Сухобского 33 |  |  | 15.0 |  |  |
| 25 | ГВС | Ухтомского 21 |  |  | 20.0 |  |  |
| 26 |  | Березовая 11 |  |  | 20.0 |  |  |
| 27 |  | 3Садовая 5 |  |  | 20.0 |  |  |
| 28 |  | Итого: | тр |  | 175.0 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 29 | Ремонт системы электроснабжения | Жилой фонд (аварийные заявки) | т.р |  | 3.0 |  |  |
| 30 | Установка ОДПУ электроэнергии | Березовая 14(без стоимости прибора) | тр |  | 11.0 |  |  |
| 31 |  | Сухобского 53(без стоимости прибора) | тр |  | 11.0 |  |  |
| 32 | Освещение ОДПУ | Сухобского 33 | тр |  | 19.2 |  |  |
| 33 |  | 3Садовая 5 | тр |  | 20.9 |  |  |
| 34 |  | Ухтомского 29 | тр |  | 17.5 |  |  |
| 35 |  | Березовая 11 | тр |  | 20.9 |  |  |
| 36 |  | Ухтомского 23 | тр |  | 9.2 |  |  |
| 37 | Смена светильников | Березовая 9 | шт | 6.0 | 15.6 |  |  |
| 38 |  | Итого: | тр |  | 128.3 |  |  |
| 39 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома(аварийные заявки ) | т.р. |  | 50.0 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Итого: | тр |  | 500.3 |  |  |
| Составил ____________________В.Б. Сибирякова |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Строитель11" |  |  |  |
| ноябрь 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | А. Стены, фасады |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт приямков с установкой крышек | Высокая 25 | м3 | 1.3 | 15.0 |  |  |
| 2 |  | Итого: | тр |  | 15.0 |  |  |
| Б. Перекрытие |
| 3 | Дополнительное утепление чердачного | Березовая 5-кв.8 (по периметру) | м2 | 21 | 6.5 |  |  |
|  | помещения |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Итого: |  |  | 6.5 |  |  |
|  |  | В. Кровли |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт карниза | Матросова 16 | м2 | 1 | 0.6 |  |  |
| 6 | Ремонт покрытия входа в подвал | Ухтомского 21 | м2 | 22.5 | 12.9 |  |  |
| 7 |  | Итого : |  |  | 13.5 |  |  |
|  |  | Д. Печи, очаги , трубы |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт кирпичной кладки | Ухтомского 21-кв.29 |  |  | 4.2 |  |  |
| 9 | дымовентиляционной трубы с установкой |  |  |  |  |  |  |
| 10 | стальной крышки |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Итого: | тр |  | 4.2 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные блоки |
| 12 | Смена оуконных переплетов в подъезде | Ухтомского 34- 8под. ( 2шт) | м2 | 1.2 | 3.8 |  |  |
| 13 | Ремонт дверного полотна выхода | Горького 11 (2шт) | м2 | 1.2 | 2.7 |  |  |
|  | на кровлю |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Утепление входной металлической двери | Березовая 9 | м2 | 2.5 | 2.8 |  |  |
| 15 |  | Горького 5-8 подъезд(вход в подвал) | м2 | 2.0 | 2.2 |  |  |
| 16 |  | Итого: | тр |  | 11.5 |  |  |
| З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| И. Внешнее благоустройство. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | К.Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт лестничных клеток | Березовая 9 | тр |  | 40.0 |  |  |
|  | (ремонт штукатурки.известковая окраска. |  |  |  |  |  |  |
|  | масляная окраска стен. дверей. окон. |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт полов) |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Итого: | тр |  | 40.0 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 20 | Смена отдельных участков трубопроводов | Зеленая 20 | м | 34 | 41.2 |  |  |
| 21 | ХВС |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Итого: | тр |  | 41.2 |  |  |
| Отопление |
| 23 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд (аварийно-заявочный ремонт) | тр |  | 30.0 |  |  |
| 28 |  | Итого: | тр |  | 30.0 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 29 | Ремонт системы электроснабжения | Жилой фонд (аварийные заявки) | т.р |  | 3.0 |  |  |
| 30 | Установка ОДПУ электроэнергии | Спутников 3( без стоимости материала) | тр |  | 6.0 |  |  |
| 32 | Освещение ОДПУ | Сухобского 33 | тр |  | 19.2 |  |  |
| 33 |  | 3Садовая 5 | тр |  | 20.9 |  |  |
| 38 |  | Итого: | тр |  | 49.1 |  |  |
| 39 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома(аварийные заявки ) | т.р. |  | 100.0 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Итого: | тр |  | 311.0 |  |  |
| ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА |
| МУП " ЖКУ" |
|  |  | ООО " Строитель11" |  |  |  |
| декабрь 2014г. |
| № п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | А. Стены, фасады |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Б. Перекрытие |
|  |  | Итого: |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  | В. Кровли |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство выхода на кровлю | Ухтомского 33-1 подъезд | тр |  | 9.5 |  |  |
| 2 |  | Итого : |  |  | 9.5 |  |  |
|  |  | Д. Печи, очаги , трубы |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
| Ж. Оконные и дверные блоки |
| 3 | Устройство решетчатой двери | Бытовая11-5 подъезд (подвал) | м2 | 1.5 | 3.6 |  |  |
| 4 |  | Итого: | тр |  | 3.6 |  |  |
| З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды |
| 5 | Ремонт козырька над лоджией | Сухобского 37-кв.14 | тр |  | 12.5 |  |  |
| 6 |  | Итого: | тр |  | 12.5 |  |  |
| И. Внешнее благоустройство. |
|  |  | Итого: | тр |  | 0.0 |  |  |
|  |  | К.Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт бетонного пола | 3Садовая 5-1подъезд | м2 | 3.5 | 1.4 |  |  |
| 8 |  | Итого: | тр |  | 1.4 |  |  |
| Л. Водопровод; канализация: |
| 9 | Смена отдельных участков трубопроводов | Ухтомского 33-кв.9.13.17 | м | 5 | 8.0 |  |  |
| 10 | ХВС | Ухтомского 33 -кв.71.73.76.79.82(2стояка) | м | 33 | 37.4 |  |  |
| 11 |  | Артинская 32 | м | 20 | 17.2 |  |  |
| 12 |  | Зеленая 20(магистраль) | тр |  | 41.2 |  |  |
| 13 |  | 3Садовая 5-1 подъезд | м | 5 | 8.9 |  |  |
| 14 | Смена отдельных участков трубопроводов | Ухтомского 33-9.13.17(кухня) | м | 4 | 8.9 |  |  |
| 15 | ГВС | Ухтомского 33 -кв.71.73.76.79.82( кухня) | м | 15 | 20.4 |  |  |
| 16 |  | Итого: | тр |  | 142.0 |  |  |
| Отопление |
| 17 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд (аварийно-заявочный ремонт) | тр |  | 20.0 |  |  |
| 18 |  | Итого: | тр |  | 20.0 |  |  |
| Н. Электроснабжение |
| 19 | Ремонт системы электроснабжения | Жилой фонд (аварийные заявки) | т.р |  | 8.0 |  |  |
| 20 |  | в т. ч. Березовая 11 |  |  |  |  |  |
| 21 | Установка ОДПУ электроэнергии | Сухобского 32 | тр |  | 8.0 |  |  |
| 22 |  | Итого: | тр |  | 16.0 |  |  |
| 23 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома(аварийные заявки ) | т.р. |  | 30.0 |  |  |
| 24 |  | Итого: | тр |  | 235.0 |  |  |
| Составил ____________________В.Б. Сибирякова |